NGOPI

Frontend Implementation Plan

Addendum PRD v2.0 — Fokus: Frontend Portal & Member Portal

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Dokumen Induk | NGOPI PRD v2.0 |
| Versi Addendum | 1.0 |
| Tanggal | 22 Juli 2026 |
| Ruang Lingkup | Frontend Portal (publik) & Member Portal — backend diasumsikan sudah tersedia sesuai Bab 10, 12–16 PRD |
| Ditujukan untuk | Frontend Engineer, UI/UX Designer, QA |

# Daftar Isi

# 0. Ringkasan & Cara Pakai Dokumen

Dokumen ini adalah lanjutan dari NGOPI PRD v2.0, khusus membedah bagian Frontend Portal (Bab 10 PRD) dan Member Portal (Bab 11 PRD) menjadi unit kerja yang siap dieksekusi tim frontend — lengkap dengan breakdown komponen, wireframe kasar (layout blok, bukan visual final), daftar API yang dipanggil per halaman, dan state yang wajib ditangani (loading/empty/error).

Asumsi: backend sudah mengimplementasikan modul sesuai Bab 10, 12, 13, 15, 16 PRD (Backend Community Management, RBAC, Functional Modules, Database, API). Endpoint tambahan yang belum tentu ada di backend ditandai dengan label "(baru)" pada tabel API tiap halaman — ini perlu dikonfirmasi/ditambahkan ke backend sebelum FE bisa full berfungsi.

# 1. Component Library (Reusable)

Komponen dasar berikut dipakai berulang di banyak halaman. Bangun ini duluan sebelum masuk ke halaman spesifik, sesuai Bab 18 PRD (Tailwind CSS, dark-mode ready).

| Komponen | Dipakai di |
| --- | --- |
| Navbar (dengan search bar & auth state) | Semua halaman |
| Footer | Semua halaman |
| ContentCard (artikel/diskusi/event/produk preview) | Home, Ide, Diskusi, Agenda, Produk |
| VoteWidget (upvote/downvote) | Diskusi, Reply |
| ReputationBadge | Profil, Tokoh, komentar, reply |
| CommentBox & CommentList | Artikel Detail, Diskusi Thread |
| Pagination / InfiniteScroll | List halaman manapun |
| Modal / Dialog | Join komunitas, konfirmasi aksi, form cepat |
| Toast/Notification popup | Semua aksi async (submit, like, join, dll) |
| FormInput set (text, textarea, select, upload) | Registrasi, buat artikel, buat event, dll |
| EmptyState & ErrorState | Semua list/halaman yang fetch data |
| Skeleton Loader | Semua halaman saat data sedang dimuat |

# 2. Frontend Portal (Publik)

## 2.1 Home

Tujuan

Landing page agregasi konten terbaru & trending, pintu masuk utama pengguna baru maupun lama.

Wireframe Kasar (layout blok)

| Navbar logo, search, menu, login/profile |  |
| --- | --- |
| Hero / Featured Carousel 3-5 konten unggulan |  |
| Main Feed artikel & diskusi terbaru, infinite scroll | Sidebar komunitas trending, tag populer |
| Footer |  |

Komponen yang Digunakan

- Navbar

- ContentCard

- Sidebar widget (Trending)

- Skeleton Loader

- Footer

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/articles?sort=trending | GET | Konten unggulan/hero |
| GET /api/v1/articles?sort=latest | GET | Main feed |
| GET /api/v1/discussions?sort=latest | GET | Main feed (campuran diskusi) |
| GET /api/v1/communities?sort=trending (baru) | GET | Widget komunitas trending di sidebar |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton card x6. Empty: tampilkan pesan "belum ada konten" + CTA jelajah komunitas. Error: retry button.

## 2.2 Ide (Daftar Artikel)

Tujuan

Kumpulan artikel/gagasan dari kontributor, dengan filter dan pencarian.

Komponen yang Digunakan

- FilterBar (kategori, tag, sorting)

- ContentCard

- Pagination

- SearchInput

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/articles?category=&tag=&sort= | GET | List artikel dengan filter |
| GET /api/v1/search?q=&type=article (baru) | GET | Pencarian artikel |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton list. Empty: "tidak ada artikel untuk filter ini" + tombol reset filter. Error: retry.

## 2.3 Artikel Detail

Tujuan

Halaman baca artikel lengkap dengan AI summary, tag, dan komentar.

Wireframe Kasar (layout blok)

| Navbar |  |
| --- | --- |
| Breadcrumb |  |
| Judul + Meta (author, tanggal, badge reputasi) + AI Summary box |  |
| Isi Artikel + Tag |  |
| Author Card bio singkat penulis | Related Articles 3 artikel terkait |
| Comment Section list komentar + form komentar |  |
| Footer |  |

Komponen yang Digunakan

- ReputationBadge

- AI Summary box

- Tag chips

- CommentBox & CommentList

- ContentCard (related)

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/articles/{id} | GET | Detail artikel + AI summary |
| GET /api/v1/articles/{id}/comments (baru) | GET | List komentar |
| POST /api/v1/articles/{id}/comments (baru) | POST | Kirim komentar |
| POST /api/v1/bookmarks (baru) | POST | Simpan artikel ke bookmark |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton judul+paragraf. Error 404: halaman "artikel tidak ditemukan".

Catatan Akses

Guest bisa baca & lihat komentar, tapi tombol komentar/bookmark redirect ke login jika belum autentikasi.

## 2.4 Diskusi (List Thread)

Tujuan

Daftar thread diskusi publik dengan kategori.

Komponen yang Digunakan

- FilterBar (kategori)

- ContentCard (thread preview + vote count)

- Pagination

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/discussions?category=&sort= | GET | List thread |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton. Empty: CTA "mulai diskusi baru".

## 2.5 Diskusi Thread (Detail)

Tujuan

Halaman thread dengan reply berjenjang dan voting.

Wireframe Kasar (layout blok)

| Navbar |  |
| --- | --- |
| Judul Thread + Vote Counter + Badge Kategori |  |
| Original Post |  |
| Reply List nested, highlight Best Answer |  |
| Reply Form |  |
| Footer |  |

Komponen yang Digunakan

- VoteWidget

- ReputationBadge

- Nested reply renderer

- "Best Answer" highlight tag

- Report/flag button (Moderator/author)

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/discussions/{id} | GET | Detail thread |
| GET /api/v1/discussions/{id}/replies | GET | List reply |
| POST /api/v1/discussions/{id}/replies | POST | Kirim reply |
| POST /api/v1/discussions/{id}/vote (baru) | POST | Upvote/downvote thread |
| POST /api/v1/replies/{id}/vote (baru) | POST | Upvote/downvote reply |
| POST /api/v1/replies/{id}/mark-best (baru) | POST | Tandai best answer (hanya author thread) |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton. Empty reply: "jadilah yang pertama membalas".

Catatan Akses

Tombol mark-best hanya tampil untuk author thread. Tombol moderasi hanya tampil untuk Moderator/Community Admin.

## 2.6 Komunitas (Direktori & Profil)

Tujuan

Direktori komunitas terdaftar, dan halaman profil tiap komunitas.

Komponen yang Digunakan

- SearchInput

- FilterBar (kategori)

- CommunityCard

- Tombol "Ajukan Bergabung"

- Tab (Artikel/Event/Produk/Anggota komunitas)

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/communities?search=&category= | GET | Direktori |
| GET /api/v1/communities/{id} (baru) | GET | Profil detail komunitas |
| POST /api/v1/communities/{id}/members | POST | Ajukan bergabung |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton grid. Empty search: "komunitas tidak ditemukan".

Catatan Akses

Tombol "Ajukan Bergabung" redirect ke login jika Guest.

## 2.7 Gerakan

Tujuan

Kampanye/aksi kolaboratif lintas komunitas dengan progress tracker dan dukungan publik.

Komponen yang Digunakan

- ProgressBar

- Tombol Dukung/Petisi

- Update timeline

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/movements (baru) | GET | List gerakan |
| GET /api/v1/movements/{id} (baru) | GET | Detail + progress |
| POST /api/v1/movements/{id}/support (baru) | POST | Dukung gerakan |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton. Empty: belum ada gerakan aktif.

## 2.8 Agenda (Kalender Event)

Tujuan

Kalender/list event publik dengan pendaftaran.

Komponen yang Digunakan

- Calendar/List toggle view

- FilterBar (tanggal, kategori)

- EventCard

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/events?date=&category= | GET | List event |
| GET /api/v1/events/{id} (baru) | GET | Detail event |
| POST /api/v1/events/{id}/register | POST | Daftar event |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton. Empty: "tidak ada event pada rentang ini".

Catatan Akses

Tombol daftar redirect ke login jika Guest; disable jika kuota penuh.

## 2.9 Produk

Tujuan

Katalog produk UMKM/komunitas.

Komponen yang Digunakan

- FilterBar (kategori, harga)

- ProductCard

- Tombol kontak penjual/komunitas

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/products?category= | GET | Katalog |
| GET /api/v1/products/{id} (baru) | GET | Detail produk |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton grid. Empty: "belum ada produk pada kategori ini".

## 2.10 Tokoh & Tentang

Tujuan

Tokoh: profil kontributor/figur berpengaruh dengan reputasi. Tentang: halaman statis (visi-misi, kontak), dikelola via CMS (Bab 13.9 PRD).

Komponen yang Digunakan

- ContributorCard + ReputationBadge (Tokoh)

- Static content renderer (Tentang, dari CMS)

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/contributors?sort=reputation (baru) | GET | List tokoh |
| GET /api/v1/pages/about (baru) | GET | Konten halaman Tentang dari CMS |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton.

## 2.11 Login / Register

Tujuan

Autentikasi & registrasi member.

Komponen yang Digunakan

- FormInput set

- Validasi inline

- Toast error/success

- Link lupa password

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/register | POST | Registrasi |
| POST /api/v1/auth/login | POST | Login, terima JWT |
| POST /api/v1/auth/refresh | POST | Refresh token (dipanggil otomatis oleh interceptor, bukan aksi user) |

State yang Harus Ditangani

Error validasi field-level. Error server: toast "email/password salah" tanpa membocorkan mana yang salah (keamanan).

# 3. Member Portal

## 3.1 Dashboard

Tujuan

Ringkasan aktivitas & statistik personal member setelah login.

Wireframe Kasar (layout blok)

| Sidebar Nav Dashboard, Profil, Artikel Saya, Diskusi Saya, Bookmark, Notifikasi, Komunitas Saya, Reputasi | Top Bar + Stats Cards + Recent Activity konten utama |
| --- | --- |

Komponen yang Digunakan

- SidebarNav (member)

- StatCard

- ActivityList

- NotificationBell (top bar)

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/members/{id} (baru: include stats) | GET | Data ringkas + statistik |
| GET /api/v1/notifications?limit=5 | GET | Preview notifikasi di top bar |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton cards. Semua sub-halaman Member Portal wajib redirect ke Login jika token tidak valid/expired.

Catatan Akses

Seluruh halaman di Bab 3 ini membutuhkan autentikasi (role minimal Member).

## 3.2 Profil

Tujuan

Pengelolaan data diri & preferensi member.

Komponen yang Digunakan

- FormInput set

- Avatar upload

- Preferensi notifikasi toggle

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/members/{id} | GET | Data profil |
| PUT /api/v1/members/{id} | PUT | Update profil |

State yang Harus Ditangani

Sukses: toast konfirmasi. Error validasi: inline per field.

## 3.3 Artikel Saya

Tujuan

Manajemen artikel yang ditulis member (draft & terbit).

Komponen yang Digunakan

- Tab (Draft/Diajukan/Terbit)

- ContentCard dengan status badge

- Tombol Edit/Hapus

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/articles?author={my_id}&status= | GET | List artikel milik sendiri |
| DELETE /api/v1/articles/{id} | DELETE | Hapus draft |

State yang Harus Ditangani

Empty per tab: "belum ada artikel berstatus ini" + CTA tulis artikel.

## 3.4 Diskusi Saya

Tujuan

Riwayat thread & balasan yang dibuat/diikuti member.

Komponen yang Digunakan

- Tab (Dibuat/Dibalas)

- ContentCard thread

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/discussions?author={my_id} (baru) | GET | Riwayat diskusi |

State yang Harus Ditangani

Empty: "belum ada aktivitas diskusi".

## 3.5 Bookmark

Tujuan

Daftar konten yang disimpan member untuk dibaca ulang.

Komponen yang Digunakan

- ContentCard

- Tombol hapus bookmark

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/bookmarks (baru) | GET | List bookmark |
| DELETE /api/v1/bookmarks/{id} (baru) | DELETE | Hapus bookmark |

State yang Harus Ditangani

Empty: "belum ada konten tersimpan" + CTA jelajah Ide.

## 3.6 Notifikasi

Tujuan

Pusat notifikasi interaksi & event, dengan pengaturan preferensi.

Komponen yang Digunakan

- NotificationList (grouped by date)

- Toggle preferensi in-app/email

- Tombol tandai semua terbaca

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/notifications | GET | List notifikasi |
| PATCH /api/v1/notifications/{id}/read (baru) | PATCH | Tandai satu terbaca |
| PATCH /api/v1/notifications/read-all (baru) | PATCH | Tandai semua terbaca |

State yang Harus Ditangani

Empty: "tidak ada notifikasi".

## 3.7 Komunitas Saya

Tujuan

Daftar komunitas yang diikuti member, akses cepat ke pengelolaan (jika Community Admin).

Komponen yang Digunakan

- CommunityCard (compact)

- Badge role dalam komunitas (Member/Admin)

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/members/{id}/communities (baru) | GET | List komunitas member |

State yang Harus Ditangani

Empty: "belum bergabung dengan komunitas manapun" + CTA jelajah direktori.

## 3.8 Reputasi

Tujuan

Skor & badge kontribusi member sebagai insentif.

Komponen yang Digunakan

- ReputationBadge (besar)

- Breakdown poin (artikel, diskusi, best answer)

- Riwayat poin

API yang Dipanggil

| Endpoint | Method | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/members/{id}/reputation (baru) | GET | Skor & riwayat reputasi |

State yang Harus Ditangani

Loading: skeleton.

# 4. Endpoint Baru yang Perlu Dikonfirmasi ke Backend

Rekap seluruh endpoint bertanda "(baru)" di atas — ini kemungkinan besar belum ada jika backend dibangun murni dari daftar endpoint ringkas di Bab 16 PRD. Prioritaskan berdasarkan halaman mana yang dikerjakan duluan.

| Endpoint | Method | Dipakai di Halaman |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/search | GET | Ide, pencarian global (navbar) |
| /api/v1/articles/{id}/comments | GET/POST | Artikel Detail |
| /api/v1/bookmarks | GET/POST/DELETE | Artikel Detail, Bookmark |
| /api/v1/discussions/{id}/vote | POST | Diskusi Thread |
| /api/v1/replies/{id}/vote | POST | Diskusi Thread |
| /api/v1/replies/{id}/mark-best | POST | Diskusi Thread |
| /api/v1/communities/{id} | GET | Komunitas (profil) |
| /api/v1/movements, /movements/{id}, /movements/{id}/support | GET/POST | Gerakan |
| /api/v1/events/{id} | GET | Agenda |
| /api/v1/products/{id} | GET | Produk |
| /api/v1/contributors | GET | Tokoh |
| /api/v1/pages/{slug} | GET | Tentang (CMS statis) |
| /api/v1/discussions?author= | GET | Diskusi Saya |
| /api/v1/notifications/{id}/read, /read-all | PATCH | Notifikasi |
| /api/v1/members/{id}/communities | GET | Komunitas Saya |
| /api/v1/members/{id}/reputation | GET | Reputasi |

# 5. Auth & RBAC di Sisi Frontend

Route guard minimal yang perlu diterapkan di router frontend (Next.js middleware/HOC), merujuk matriks RBAC Bab 14 PRD:

| Grup Halaman | Syarat Akses |
| --- | --- |
| Frontend Portal (Home, Ide, Diskusi, Komunitas, Gerakan, Agenda, Produk, Tokoh, Tentang) | Publik — tidak butuh login, tapi aksi (komentar/vote/bookmark/join/daftar) butuh login |
| Seluruh Member Portal | Wajib login, role minimal Member |
| Tombol/menu buat & edit artikel | Role Contributor ke atas |
| Tombol approve/reject artikel | Role Editor ke atas |
| Tombol moderasi (hapus/sembunyikan konten) | Role Moderator ke atas (atau Community Admin di komunitasnya sendiri) |
| Menu pengelolaan komunitas (anggota, struktur, keuangan) | Role Community Admin pada komunitas terkait, atau Super Admin |

# 6. Checklist Sebelum Mulai Development

- Component Library (Bab 1) sudah punya Storybook/dokumentasi dasar.

- Semua endpoint "(baru)" di Bab 4 sudah dikonfirmasi tersedia atau masuk backlog backend dengan estimasi.

- Skema JWT & refresh token flow sudah disepakati antara FE dan BE (termasuk penyimpanan token yang aman).

- Desain sistem (warna, tipografi, spacing, dark mode) sudah difinalisasi di Figma/design tool sebelum implementasi wireframe kasar di atas.

- Prioritas pengerjaan halaman disarankan mengikuti Sprint Plan Bab 21 PRD: Home & Ide dulu (Sprint 7–9), lalu Diskusi (Sprint 10–12), dst.